Безымянское муниципальное образование

Энгельсского муниципального района Саратовской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЗЫМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.03.2021                                                                                                                №        35**

**с. Безымянное**

**О проведении весеннего месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Безымянского муниципального образования**

В целях приведения территорий населенных пунктов Безымянского муниципального образования в удовлетворительное санитарное состояние, их дальнейшего благоустройства и озеленения, администрация Безымянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2021 года весенний месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Безымянского муниципального образования.
2. Утвердить штаб по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Безымянского муниципального образования в составе, согласно приложению.
3. Начальнику общего отдела М. М. Норовяткину совместно с главными специалистами по работе с населением (Уразгалиевой Б.Б., Зибировой А.А., Яшковой О. Я., Хажмульдиновой С.И, Логвиной Т.П., Мураткалиевой А. Б.)

-           обеспечить проведение с участием сотрудников предприятий и организаций всех форм собственности и населения муниципального образования благоустройства территории Безымянского муниципального образования и населенных пунктов, территорий предприятий, учреждений, организаций, внутридворовых территорий, частных домовладений, прилегающих и закрепленных территорий, дорог, парков и иных мест общественного пользования в период месячника;

-           обеспечить надлежащий контроль за исполнением мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния. Срок в период месячника;

-           обеспечить предоставление отчета о выполненных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству на территориях населенных пунктов в администрацию. Срок четверг каждой недели месячника;

-           создать в населенных пунктах Безымянского муниципального образования механизированные отряды по погрузке и вывозу навоза с территорий личных подворий жителей. Срок до 1 мая 2021 года;

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности провести озеленение прилегающих территорий оформление цветочных клумб. Срок: в период месячника.
2. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции активизировать работу с жителями Безымянского муниципального образования и руководителями учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности по вопросам наведения должного санитарного порядка на территории населенных пунктов муниципального образования и направить информацию о принятых мерах главе Безымянского муниципального образования Срок: в период месячника.
3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Руководитель аппарата                                                                                              В.А. Литовченко**

Приложение

к постановлению администрации Безымянского муниципального образования от 04.03.2020 № 35

**СОСТАВ**

**штаба по проведению весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению на территории Безымянского муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель штаба | **Литовченко Владимир Александрович,** руководитель аппарата |
| Заместитель руководителя штаба | **Мурзугалиева Гульнара Куптлеувна,**заместитель руководитель аппарата |
| Секретарь штаба: | **Норовяткин Михаил Михайлович,**начальник общего отдела |
| Члены штаба: |   |
| **Яшкова Ольга Яковлевна** | - главный специалист по работе с населением |
| **Хажмульдинова Саули Исенкабуловна** | - главный специалист по работе с населением |
| **Уразгалиева Бакытжамал Болатовна** | - главный специалист по работе с населением |
| **Логвина Татьяна Петровна** | - главный специалист по работе с населением |
| **Зибирова Альмира Алексеевна** | - главный специалист по работе с населением |
| **Мураткалиева Ания Бахтгалиевна** | - главный специалист по работе с населением |