Безымянское муниципальное образование

Энгельсского муниципального района Саратовской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЗЫМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.04.2024                                                                                                                       №     29**

**с. Безымянное**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Безымянского муниципального образования администрация Безымянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования», утвержденную постановлением администрации Безымянского муниципального образования от 23.12.2021 № 130 (с изменениями от 17.02.2022 № 09, от 05.05.2022 № 55, от 30.06.2022 № 72, от 26.10.2022 № 113, от 20.01.2023 № 05, от 10.04.2023 № 29, от 19.07.2023 № 72, от 08.11.2023 № 104, от 19.01.2024 № 04) следующие изменения:

1.1. Паспорт изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложения № 1 - № 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 2-4 к настоящему постановлению соответственно.

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Безымянского**

**муниципального образования                                                                                     Г.Н. Бодренко**

Приложение № 1

к постановлению администрации Безымянского муниципального образования

от 15.04.2024 № 29

Паспорт муниципальной программы

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Безымянского муниципального образования | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Безымянского муниципального образования | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Безымянского муниципального образования | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствует | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы и задачи муниципальной программы | Целью Программы является  -осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения (далее – внутрипоселковые дороги в границах Безымянского муниципального образования);  - приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования;  - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;  - сохранность внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования.  Задачами Программы являются:  - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. | | | | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2026 гг. | | | | | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | Объем финансирования Программы составляет:  1) 2022 год – 33 590,6 тыс. рублей, в том числе муниципальный дорожный фонд в сумме 31200,8 тыс.рублей  2) 2023 год – 33 235,1 тыс. рублей, в том числе муниципальный дорожный фонд в сумме 32 220,1 тыс.рублей  3) 2024 год -34 897,9 тыс. рублей, в том числе муниципальный дорожный фонд в сумме 33 797,9 тыс.рублей  4) 2025 год -5 949,0 тыс. рублей, в том числе муниципальный дорожный фонд в сумме 5 439,0 тыс.рублей  5) 2026 год -6 175,8 тыс. рублей, в том числе муниципальный дорожный фонд в сумме 5 625,8 тыс.рублей | | | | | | | | | | |
|  | расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| всего | 2022 г | 2023 г | | 2024 г. | | 2025г | | | 2026 г | |
| Местный бюджет | 33436,4 | 6692,6 | 6 643,1 | | 7 975,9 | | 5 949,0 | | | 6 175,8 | |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| областной бюджет (прогнозно) | 80412,0 | 26898,0 | 26592,0 | | 26922,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Итого | 113848,4 | 33590,6 | 33 235,1 | | 34 897,9 | | 5 949,0 | | | 6 175,8 | |
| Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты),  в рамках, которых осуществляется софинансирование муниципальной программы | отсутствует | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) |  | | | Значение показателей | | | | | | | |
| 2022г. | | 2023г. | | 2024г. | 2025 г. | | 2026г. |
| прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности я, км | | | 4,35 | | 4,46 | | 4,038 | 0,76 | | 0,78 |
| Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского МО, км | | | 159,3 | | 159,3 | | 162,3 | 162,3 | | 162,3 |
| Обкос травы вдоль обочин внутрипоселковых дорог, км | | | 79,65 | | 79,65 | | 81,15 | 81,15 | | 81,15 |
| Очистка внутрипоселковых дорог в зимний период, км | | | 79,65 | | 79,65 | | 81,15 | 81,15 | | 81,15 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сохранение жизни и здоровья граждан сельских поселений на дорогах;  - улучшение качества улично-дорожной сети, расположенной на территории Безымянского муниципального образования | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации Безымянского муниципального образования

от 15.04.2024 № 29

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования»

План мероприятий муниципальной программы

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | | | | | | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| всего | в том числе | | | | |
| бюджет Безымянского муниципального образования | бюджет района | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| **Срок финансирования 2022 г** | | | | | | | | | |
| **1.Капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования, в том числе:** | **31200,8** | **4302,8** | **0,0** | **26898,0** | **0,0** | **0,0** | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности 4,350 км | Администрация Безымянского муниципального образования | |
| с.Воскресенка (участок по ул.Центральная, участок по ул.Рабочая, участок по ул.Дорожной) -1,9 км (в том числе за счет средств областного бюджета 1,9 км) |
| с.Безымянное( ул.Школьная) -0,505 км (в том числе. За счет средств областного бюджета 0,505 км); |
| с.Заветы Ильича (ул.Центральная) -0,449 км (в том числе за счет средств областного бюджета 0,449 км) |
| п.Межевой (ул.Садовая) – 0,893 км (в том числе за счет средств областного бюджета 0,482 км). |
| П.Бурный( уч. От Мира 1 до школы) – 0,6 км (в том числе за счет средств областного бюджета 0,074 км) |
| 2.Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования | 2389,8 | 2389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского МО |
| **Срок финансирования 2023 г.** | | | | | | | | | |
| **1.Капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования, в том числе:** | **32 220,1** | **5628,1** | **0,0** | **26592,0** | **0,0** | **0,0** | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности 4,460 км | Администрация Безымянского муниципального образования | |
| с.Первомайское   ул. Веселая, уч. по ул.Трактовая- 0,976 км (в том числе. за счет средств областного бюджета 0,976 км) |
| с.Красный Партизан въезд в село, ул. Центральная – 0,986 км (в том числе за счет средств областного бюджета 0,986 км) |
| с.Зеленый Дол ул.Вишневая, уч. по ул.Советская - 0,932 км (в том числе. за счет средств областного бюджета 0,932 км) |
| п.Межевой ул.Садовая, ул.Колхозная – 0,999 км (в том числе за счет средств областного бюджета-0,341 км) |
| п.Шевченко ул.Школьная – 0,565 км (в том числе за счет областного бюджета – 0,543 км) |
| **2.Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования** | **1015,0** | **1015,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского МО |
| **Срок финансирования 2024 г** | | | | | | | | | |
| **1.Капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования, в том числе:** | **33574,4** | **6652,4** | **0,0** | **26922,0** | **0,0** | **0,0** | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности всего 4,038 км.,в том числе за счет областного бюджета 3,257 км | Администрация Безымянского муниципального образования | |
| **1.1 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений** | **33 574,4** | **6 652,4** | **0,0** | **26922,0** | **0,0** | **0,0** |
| п.Бурный ул.Вишневая – 0,570 км (в том числе за счет областного бюджета – 0,570 км) | 5280,9 | 0,0 | 0,0 | 5280,9 | 0,0 | 0,0 |
| С.Безымянное ул.Лесопильная-0,760 км ( в том числе за счет областного бюджета –0,612 км ) | 6488,7 | 1266,7 | 0,0 | 5222,0 | 0,0 | 0,0 |
| С.Широковолье ул.Степная -0,750 км (в том числе за счет областного бюджета 0,750 км) | 6321,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,0 | 0,0 | 0,0 |
| П.Межевой уч.по ул.Колхозная – 0,380 км (в том числе за счет областного бюджета – 0,380 км) | 2084,2 | 0,0 | 0,0 | 2084,2 | 0,0 | 0,0 |
| с.Заветы Ильича ул.Степная-0,945 км (в том числе за счет областного бюджета – 0,945 км) | 8013,9 | 0,0 | 0,0 | 8013,9 | 0,0 | 0,0 |
| с.Калинино ул.Дорожная -0,633 км (в том числе за счет областного бюджета – 0,0 км) | 5385,7 | 5385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования** | **1323,5** | **1323,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского МО |
| За счет дорожного фонда | 223,5 | 223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| **Срок финансирования 2025 г** | | | | | | | | | |
| **1.Капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования, в том числе:** | **5439,0** | **5439,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности всего 0,760 км. | Администрация Безымянского муниципального образования | |
| с.Безымянное ул.Лесопильная – 0,760 км | 5439,0 | 5439,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования** | **510,0** | **510,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского МО |
| **Срок финансирования 2026 г** | | | | | | | | | |
| **1.Капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования, в том числе:** | **5625,8** | **5625,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности всего 0,786 км. | Администрация Безымянского муниципального образования | |
| С.Кирово ул.Советская – 0,786 км | 5625,8 | 5625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования** | **550,0** | **550,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского МО |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **113848,4** | **33436,4** | **0,0** | **80412,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | |

Приложение № 3

к постановлению администрации Безымянского муниципального образования

от 15.04.2024 № 29

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования»

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей | | | | |
| 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности , км | км | 4,35 | 4,46 | 4,038 | 0,76 | 0,78 |
| 2. | Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского МО | км | 159,3 | 159,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| 2.1. | Обкос травы вдоль обочин внутрипоселковых дорог | км | 79,65 | 79,65 | 81,15 | 81,15 | 81,15 |
| 2.2 | Очистка внутрипоселковых дорог в зимний период | км | 79,65 | 79,65 | 81,15 | 81,15 | 81,15 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Безымянского муниципального образования

от 15.04.2024 № 29

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования»

Детальный план-график реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Безымянского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | |
| Всего предусмотрено программой на весь период реализации | в том числе на 2024 год | | | | |
| Всего на 2024 год | в том числе поквартально | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования | Администрация Безымянского муниципального образования | 2022-2026 гг. | -повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; | 108060,1 | 33574,4 | 2617,6 | 14805,9 | 8075,4 | 8075,5 |
| 1.2. | Содержание внутрипоселковых дорог в границах Безымянского муниципального образования | Администрация Безымянского муниципального образования | 2022-2026 гг. | -обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры | 5788,3 | 1323,5 | 1323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | **113848,4** | **34897,9** | **10271,6** | **8075,4** | **8075,4** | **8075,5** |