**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Безымянского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Е. Ю. Услонцева

01 февраля 2018 года

### 

### План

### работ по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Безымянского муниципального образования

### на 2018-2020 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по созданию новых зелёных насаждений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **п. Бурный** | ул. Школьная  территория школы | 500 | посадка саженцев деревьев:  дуб, клен,  сосна | шт | 80 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 50 |  |  |  | 3000 |
| **п. Бурный** | ул. Зеленая  территория ДК «Бурненский» | 50 | посадка саженцев деревьев:  дуб, клен,  сосна | шт | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **550** |  |  | **100** |  |  |  |  | **40** |  |  |  | **60** |  |  |  | **4000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по реконструкции зелёных насаждений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** | ул.Чкалова,  сквер | 300 | омоложение деревьев, посадка цветов | шт | 30  20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30  20 |  |  |  | 3000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. Мира,   ул. Новая   парк | 600 | омоложение деревьев  посадка  цветов | шт | 30     20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30  20 |  |  |  | 3000 |
| **с. Титоренко** | ул.Школьная,   парк | 2000 | омоложение деревьев, посадка цветов | шт. | 50  50 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 50  25 |  |  |  | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **2900** |  |  | **200** |  |  |  |  | **25** |  |  |  | **175** |  |  |  | **10000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по уходу за зелеными насаждениями** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** | ул.Чкалова,  сквер,  территория школы | 300    500 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. Мира,   ул. Новая   парк | 600 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **с. Титоренко** | ул. Школьная,   парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **п. Бурный** | ул. Школьная  территория школы | 500 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **с. Воскресенка** | ул. Центральная  территория ДК,  территория  школы | 3000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **6900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по созданию новых зелёных насаждений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. Советская  ДК Зеленодольский | 250 | посадка саженцев деревьев:  клен,  сосна, дуб | шт. | 50 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2000 |
| **п.Калинино** | территория площади ФАП,  детская площадка | 200 | посадка саженцев деревьев:  дуб,  клен, | шт. | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1000 |
| **с. Заветы Ильича** | ул. Лиманная   парк | 300 | посадка саженцев деревьев:  сосна,  каштан, дуб | шт. | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 2000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **750** |  |  | **100** |  |  |  | **50** |  |  |  |  |  | **50** |  |  | **5000 руб.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по реконструкции зелёных насаждений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Широкополье** | парк | 2000 | омоложение деревьев, посадка многолетних цветов | шт | 50 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 10000 |
| **с. Безымянное** | ул. Элеваторная,  элеватор | 300 | омоложение деревьев | шт. | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **2300** |  |  | **70** |  |  |  | **25** | **10** |  |  |  | **35** |  |  |  | **15000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по уходу за зелеными насаждениями** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** | ул.Чкалова,  сквер,  территория школы | 800 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. Мира,   ул. Новая   парк | 850 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **с. Титоренко** | ул. Школьная,   парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **п. Бурный** | ул. Школьная  территория школы,  территория ДК | 550 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **с. Воскресенка** | ул. Центральная  территория ДК,  территория  школы | 3000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **с. Широкополье** | парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  | 1000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **9200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6000 руб.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по созданию новых зелёных насаждений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **п. Межевой** | ул. Колхозная  детская площадка | 100 | посадка саженцев деревьев:  клен, каштан,  сосна, дуб | шт | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| **с. Кирово** | ул. Школьная  территория школы | 500 | посадка саженцев деревьев:  клен, каштан,  сосна, дуб | шт | 50 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2000 |
| **с. Безымянное** | ул. Чкалова,  территория администрации | 500 | посадка саженцев деревьев:  клен, каштан,  сосна, дуб | шт. | 50 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 2000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **1100** |  |  | **120** |  |  |  | **75** |  |  |  |  |  | **45** |  |  | **5000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по реконструкции зелёных насаждений** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **п. Бурный** | ул. Мира,  МКД № 1,2,3,4 | 1000 | омоложение деревьев, посадка многолетних цветов | шт. | 20    30 |  |  |  | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| **с. Широкополье** | территория школы | 500 | омоложение деревьев | шт. | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул.Советская,  ул. Мира  МКД № 10,11,15 | 600 | омоложение деревьев | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 5000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **2000** |  |  | **100** |  |  |  | **20** | **50** |  |  |  | **30** |  |  |  | **12000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Работы по уходу за зелеными насаждениями** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | | | | | | | | | | | | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** | ул.Чкалова,  сквер,  территория школы  территория администрации | 1300 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 2000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. Мира,   ул. Новая   Парк  ул.Советская,  ул. Мира  МКД № 10,11,15 | 1450 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 2000 |
| **с. Титоренко** | ул. Школьная,   парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 2000 |
| **п. Бурный** | ул. Школьная  территория школы,  территория ДК  ул. Мира,  МКД № 1,2,3,4 | 1550 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 2000 |
| **с. Воскресенка** | ул. Центральная  территория ДК,  территория  школы | 3000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 2000 |
| **с. Широкополье** | парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \* |  |  | 2000 |
| **с. Калинино** | территория площади ФАП,  детская площадка | 200 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка | кв.м |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  | 1000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |  | **11500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13000** |