**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Безымянского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Е. Ю. Услонцева

01 февраля 2018 года

###

### План

### работ по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Безымянского муниципального образования

###  на 2018-2020 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2018 год** |   |
| **Работы по созданию новых зелёных насаждений** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **п. Бурный** |  ул. Школьнаятерритория школы | 500 | посадка саженцев деревьев:дуб, клен,сосна  |  шт |  80 |   |   |   |   | 30  |   |   |   |  50 |   |   |   | 3000 |
| **п. Бурный** |  ул. Зеленаятерритория ДК «Бурненский» | 50 |   посадка саженцев деревьев:дуб, клен,сосна  |  шт |  20 |   |   |   |   | 10 |   |   |   |  10 |   |   |   | 1000 |
|  **Итого по муниципальному образованию** |   | **550** |  |  | **100** |  |  |  |   | **40** |   |  |  | **60** |  |  |  | **4000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2018 год** |   |
| **Работы по реконструкции зелёных насаждений** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** |  ул.Чкалова,сквер | 300 | омоложение деревьев, посадка цветов  |  шт | 3020 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3020 |   |   |   | 3000 |
| **с. Зеленый Дол** |  ул. Мира, ул. Новая парк | 600 | омоложение деревьевпосадкацветов |  шт | 30   20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3020 |   |   |   | 3000 |
| **с. Титоренко** | ул.Школьная, парк | 2000 | омоложение деревьев, посадка цветов  | шт. | 5050 |   |   |   |   | 25 |   |   |   | 5025 |   |   |   | 4000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Итого по муниципальному образованию** |   | **2900** |  |  | **200** |   |   |   |   | **25** |   |   |   | **175** |   |   |   | **10000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2018 год** |   |
| **Работы по уходу за зелеными насаждениями** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** |   ул.Чкалова,сквер,территория школы | 300  500 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. Мира, ул. Новая парк | 600 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **с. Титоренко** | ул. Школьная, парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **п. Бурный** | ул. Школьнаятерритория школы | 500 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **с. Воскресенка** | ул. Центральнаятерритория ДК,территория  школы | 3000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 2000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **Итого по муниципальному образованию** |   | **6900** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **6000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2019 год** |   |
| **Работы по созданию новых зелёных насаждений** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. СоветскаяДК Зеленодольский  | 250 | посадка саженцев деревьев:клен,сосна, дуб  |  шт. | 50 |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   | 25 |   |   | 2000 |
| **п.Калинино** | территория площади ФАП,детская площадка | 200 | посадка саженцев деревьев:дуб,клен,  |  шт. | 20 |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   | 10 |   |   | 1000 |
| **с. Заветы Ильича** | ул. Лиманная парк | 300 | посадка саженцев деревьев:сосна,каштан, дуб | шт. | 30 |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   | 15 |   |   | 2000 |
|  **Итого по муниципальному образованию** |   | **750** |  |  | **100** |  |  |  | **50** |   |   |  |  |  | **50** |  |  | **5000 руб.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2019 год** |   |
| **Работы по реконструкции зелёных насаждений** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Широкополье** |  парк | 2000 | омоложение деревьев, посадка многолетних цветов  |  шт | 50 |   |   |   | 25 |   |   |   |   | 25 |   |   |   | 10000 |
| **с. Безымянное** | ул. Элеваторная,элеватор | 300 | омоложение деревьев   | шт. | 20 |   |   |   |   | 10 |   |   |   | 10 |   |   |   | 5000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |   | **2300** |  |   | **70** |   |   |   | **25** | **10** |   |   |   | **35** |   |   |   | **15000** |
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2019 год** |   |
| **Работы по уходу за зелеными насаждениями** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** |   ул.Чкалова,сквер,территория школы | 800 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул. Мира, ул. Новая парк | 850 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **с. Титоренко** | ул. Школьная, парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **п. Бурный** | ул. Школьнаятерритория школы,территория ДК | 550 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **с. Воскресенка** | ул. Центральнаятерритория ДК,территория  школы | 3000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
| **с. Широкополье** | парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \* | \* |   |   | 1000 |
|  **Итого по муниципальному образованию** |   | **9200** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **6000 руб.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2020 год** |   |
| **Работы по созданию новых зелёных насаждений** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **п. Межевой** | ул. Колхознаядетская площадка | 100 | посадка саженцев деревьев:клен, каштан,сосна, дуб |  шт | 20 |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 |
| **с. Кирово** | ул. Школьнаятерритория школы | 500 | посадка саженцев деревьев:клен, каштан,сосна, дуб  |  шт | 50 |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   | 25 |   |   | 2000 |
| **с. Безымянное** |  ул. Чкалова,территория администрации | 500 | посадка саженцев деревьев:клен, каштан,сосна, дуб  | шт. | 50 |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   | 20 |   |   | 2000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |   | **1100** |   |   | **120** |   |   |   | **75** |   |   |   |   |   | **45** |   |   | **5000** |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2020 год** |   |
| **Работы по реконструкции зелёных насаждений** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **п. Бурный** |  ул. Мира,МКД № 1,2,3,4 | 1000 | омоложение деревьев, посадка многолетних цветов  |  шт. | 20  30 |   |   |   | 20 | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 5000 |
| **с. Широкополье** | территория школы | 500 | омоложение деревьев   | шт. | 20 |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 2000 |
| **с. Зеленый Дол** | ул.Советская,ул. МираМКД № 10,11,15 | 600 | омоложение деревьев | шт. | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   | 5000 |
| **Итого по муниципальному образованию** |   | **2000** |   |   | **100** |   |   |   | **20** | **50** |   |   |   | **30** |   |   |   | **12000** |
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт | Местоположение зелёных насаждений | Площадь зелёных насаждений, м2 | **2020 год** |   |
| **Работы по уходу за зелеными насаждениями** |
| Вид работ | Ед. изм. | Всего за год | в т.ч. по месяцам | Стоимость работ,  прогнозно, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **с. Безымянное** | ул.Чкалова,сквер,территория школытерритория администрации | 1300 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 2000 |
| **с. Зеленый Дол** |   ул. Мира, ул. Новая Паркул.Советская,ул. МираМКД № 10,11,15 | 1450 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 2000 |
| **с. Титоренко** | ул. Школьная, парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 2000 |
| **п. Бурный** | ул. Школьнаятерритория школы,территория ДКул. Мира,МКД № 1,2,3,4 | 1550 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 2000 |
| **с. Воскресенка** | ул. Центральнаятерритория ДК,территория  школы | 3000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 2000 |
| **с. Широкополье** | парк | 2000 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   |   |   |   |   |   | \* | \* |   |   | 2000 |
| **с. Калинино** | территория площади ФАП,детская площадка | 200 | полив, прополка, окапывание, санитарная очистка    | кв.м |   |   |   |   | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |   |   | 1000 |
|  **Итого по муниципальному образованию** |   | **11500** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **13000** |