ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В БЕЗЫМЯНСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ»

09 января 2018 год

**Основание для проведения проверки**: Постановление Безымянской сельской администрации № 18 от 06.02.2013 года «О порядке разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ»

**Цель проверки:** проверить использование средств выделенных в 2017 году на реализацию программы. Оценить социально-экономическую  эффективность программы.

**Проверяемый период**: 2017 год

**Состав ответственных исполнителей:**

Начальник отдела по экономике и финансам Качулина Людмила Владимировна

ведущий специалист (финансист) Филина Марина Сергеевна

главный специалист Помодова Ирина Петровна

**В ходе проверки установлено следующее:**

1. **Объем и источники финансирования программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Источник финансирование |
| 1 | Экспертиза сметной документации | 9 000,00 | Межбюджетные трансферты |
| **с. Заветы Ильича ул.Новая** | | | |
| 1 | ремонт дорог | 2 475 720,19 | Межбюджетные трансферты |
| 2 | строительный контроль | 45 326,31 | Межбюджетные трансферты |
|  | **ВСЕГО** | 2 530 046,50 |  |

1. **Приоритетными задачами являлись при разработке программы:**

В 19 населенных пунктах – 104 улицы, протяженность улиц – 79,15 км. ( с твердым покрытием – 25,6 км.; грунтовых – 53,55 км)

Приоритетными задачами являлись при разработке программы:

* - Обеспечение сохранности дорожного полотна
* - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
* - Ликвидация недоремонта прошлых лет.

1. **Оценка социально-экономической эффективности программы**

В результате реализации программы отремонтировано 2080 м2 дорог, что способствует обеспечению нормативного содержания улично-дорожной сети и снижению аварийности.

Бюджетная эффективность Программы ( определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

Э бюдж.=Фф/Фп\*100%, где

Э бюдж. – бюджетная эффективность Программы

Фф – фактическое использование средств

Фп – планируемое использование средств

Эбюдж.= 2530046,50/2538800\*100 %= 100 %

Следовательно, степень реализации расходных обязательств выполнена на 100 %

Критерий благоустроенности дорог (К бл.) – отражает увеличение объемов финансовых вложений в содержание дорог в расчете на 1 жителя:

 Кбл = О2/Ч2 : О1/Ч1\*100%

О1 – фактический объем финансовых вложений насодержание и ремонт дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений на содержание и ремонт дорог в отчетном году;

Ч1– численность жителей поселения в предыдущем году по данным статистики;

Ч2-численность жителей поселения в отчетном году по данным статистики;

К бл –ежегодно должен быть не менее 1%

Кбл = (2514340,61/9663/2530246,5/9853)\*100%= 60 %

**4.Проверка выполнения контрактов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **заказа** | **Способ закупки** | **Номер и дата муниципального контракта** | **Сумма контракта (руб)** | **Дата регистрации**  **контракта** | **Дата исполнения контракта** |
| 1 | ООО «Лидер-А.В.В»  ремонт дороги  с.Заветы Ильича ул.Новая | Электронный аукцион | № 0160300002917000003-0053288-01 от 28.08.2017 г. | 2 475 720,19 | 28.08.2017 | 16.10.2017 |
| 2 | ООО «Стройсервис» строительный контроль с. Заветы Ильича ул. Центральная | ед. поставщик | № 3 от 28.08.2017 г. | 34 702,45 | 28.08.2017 | 18.10.2017 |
| 3 | ООО Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс»  Экспертиза сметной документации | ед.поставщик | № 0169-Ф-17 | 9000,00 | 10.05.2017 | 17.07.2017 |

**Вывод:** Все контракты на ремонт внутрипоселковых дорог в Безымянском муниципальном образовании заключенные в 2017 году выполнены в срок.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела по экономике и финансам** |  | **Качулина Л.В.** |
| **главный специалист**      **главный специалист** |  | **Помодова И.П.**      **Кожикова А.И.** |
| **ведущий специалист (финансист)** |  | **Филина М.С.** |